Gmina Dobrcz

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Plan Rozwoju

Miejscowości Kusowo

opracowana przez lokalnych liderów

Kusowo maj 2006r

##### Spis treści

I. Charakterystyka miejscowości

- Historia

b. Opis zabytków i budynków we wsi Kusowo

II. Kierunki rozwoju

- Metoda opracowania Planu rozwoju

- Horyzont czasowy realizacji Planu rozwoju

- Finansowanie rozwoju

- Priorytety

## III. Inwentaryzacja zasobów

a. Obszary badania stanu zasobów miejscowych –

walory środowiska lokalnego

b. Obszary badania stanu zasobów miejscowych –

potrzeby środowiska lokalnego

IV. Analiza SWOT

V.1.  Opis planowanego przedsięwzięcia

V.2. Szacunkowy kosztorys planowanego przedsięwzięcia

V.3. Harmonogram planowanego przedsięwzięcia

- Charakterystyka miejscowości

Kusowo jest miejscowością odległą od Dobrcza 5 km, położona przy drodze krajowej Nr 5 na odcinku Świecie – Bydgoszcz. Jest to miejscowość typowo “popegierowska” liczącą 506 mieszkańców. Na północ i północny zachód od Kusowa leżą połączone ze sobą jeziora rynnowe: Kusowo i Dobrcz.

Historia

Pierwsze wzmianki o majątku Kusowo pochodzą z 1860 roku, kiedy to jego właścicielem był Franke (w żródłach brak imienia). Do niego należał też folwark Gądecz. W 1880 r. majątek liczył 1604 morgi powierzchni oraz posiadał 167 mieszkańców (w tym 124 katolików i 43 ewangelików). W 1899 właścicielem Kusowa był Schultz , a następnie jego syn Bruno Schultz. Rodzina ta posiadała ten majątek do końca I wojny światowej. W okresie międzywojennym właścicielem majątku był Józef Żychliński z Uzarzewa koło Poznania, a dzierżawcą majątku w tym czasie był Gustaw Wodziński. W folwarku zatrudniano wówczas około 50-70 osób. W majątku prowadzono uprawę pszenicy, jęczmienia, ziemniaków i buraków cukrowych oraz chów koni i bydła mlecznego. Duże dochody osiągano także z produkcji gorzelnianej. Po 1945 roku w Kusowie zostało utworzone Państwowe Gospodarstwo Rolne, które działało do początków lat 90. Na północ i północny-zachód od Kusowa leżą połączone ze sobą jeziora rynnowe: Kusowo i Dobrcz. W Kusowie znajdują się pozostałości dawnego folwarku. Założenie folwarczne zlokalizowane jest na osi płn.zach-płd.wschód. Od strony płd.wschodniej folwark otoczony jest parkiem przy dworskim, a z pozostałych trzech stron polami. Założenie architektoniczne składa się z podwórza gospodarczego z budynkami gospodarczymi i inwentarskimi, zespołu pałacowego (całkowicie przebudowanego), z parku i kolonii mieszkaniowej. Główna brama wjazdowa znajduje się na stronie południowej, w bezpośrednim sąsiedztwie parku. Park przy dworski został założony pod koniec XIX wieku. Park zajmuje obszar 3 ha. Jest dobrze utrzymany. Występuje w nim przewaga drzewostanu rodzimego jak : klon, dąb, lipa drobnolistna, cis, grab. Granicę parku stanowi wąwóz, nad którym występują niewielkie skupiska grabów, klonów, leszczyny i kasztanowców. Sam dwór został pobudowany w II połowie XIX wieku. Po drugiej stronie pałacu znajduje się podwórze gospodarcze, o kształcie prostokąta, zajmujące obszar 4 ha, całkowicie zabudowane budynkami gospodarczymi. Dawny układ przestrzenny podwórza jest niemożliwy do odtworzenia, ponieważ zachowały się tylko dwa budynki należące do dawnych zabudowań folwarcznych : drewniana stodoła oraz murowana chlewnia. Oba budynki pochodzą z początków XX wieku.

# II. Kierunki rozwoju

a. Metoda opracowania Planu rozwoju

Metodę opracowania tego planu można określić jako partnerską to znaczy koncepcja Planu rozwoju jest wynikiem rozmów i dyskusji prowadzonych przez władze gminy z przedstawicielami społeczności lokalnej mieszkańców Kusowa. Na podstawie rozmów zostały określone wszystkie ważne obszary problemowe i preferencje rozwojowe wynikające z istniejących uwarunkowań.

- Celem opracowania planu rozwoju jest::

- zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

- podniesienie standardu życia i pracy na wsi

- rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowanie dziedzictwa

kulturowego

- wzrost atrakcyjności inwestycyjnej

b. Horyzont czasowy realizacji Planu rozwoju

###### Plan rozwoju obejmuje cele i priorytety, których realizacja sięga końca II etapu programowania pomocy z Unii Europejskiej, tj. do roku 2013.

c. Finansowanie

Źródłami finansowania zadań w ramach Planu rozwoju miejscowości Kusowo będą :

- budżet Gminy Dobrcz,

- pozabudżetowe środki pomocowe, w tym głównie fundusze strukturalne:

- Europejskiego Funduszu Gwarancji i Orientacji Rolnych

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego /EFRR/

- Europejski Fundusz Społeczny /EFS/

- Fundacja Wspomagania Wsi

d. Priorytety

1. Utworzenie placu zabaw dla dzieci przy osiedlach mieszkaniowych (starym i nowe)

2. Organizacja czasu wolnego mieszkańców poprzez sport i kulturę

3. Polepszenie bezpieczeństwa poprzez infrastrukturę drogową

Priorytet I - utworzenie placów zabaw.

Wieś Kusowo leży przy bardzo ruchliwej trasie krajowej Nr 5 mając na uwadze duże natężenie ruchu drogowego należy stworzyć miejsca, gdzie dzieci będą mogły w spokoju i bezpiecznie się bawić. Obecnie do tego celu chętnie wykorzystują przydrożne rowy i drogę na osiedlu co zagraża ich życiu i zdrowiu.  Przeciwdziałając takiemu spędzaniu czasu wolnego czasu przez dzieci należy jak najszybciej przystąpić do budowy placów zabaw.

Piorytet II – organizacja czasu wolnego poprzez sport i kulturę

### W miejscowości Kusowo istnieje boisko sportowe zbudowane w czynie społecznym przez mieszkańców, przy którym obecnie rozbudowywana jest świetlica wiejska, w której odbywać będą się zajęcia dydaktyczno- wychowawcze dla dzieci oraz kółka zainteresowań. Będzie ona również pełnić funkcje zaplecza sportowego dla istniejącej drużyny piłki nożnej, która gra w B klasie. Zrzesza ona młodzież z Kusowa i sąsiednich sołectw. Istnieje również boisko do piłki siatkowej plażowej i koszykówki. Ze świetlicy korzystać będą również mieszkanki Kusowa zrzeszone w KGW.  Całość tych założeń wynika ze ” Strategii Rozwoju Gminy Dobrcz “ przyjętej uchwałą Rady Gminy Dobrcz  Nr XIII/141/1999.

### Priorytet nr III  - infrastruktura drogowa

W celu zbudowany zostanie chodnik przy ulicy  Spacerowej łączący wieś Kusowo z Borównem o długości 1,5 km co zwiększy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły w Borównie oraz mieszkańców udających się na plażę. Należy również podkreślić iż nawierzchnie dróg wymagają  inwestycji. W celu poprawienia bezpieczeństwa należy postawić trzy lampy na starym osiedlu.

## III. Inwentaryzacja zasobów

a. Obszary badania stanu zasobów miejscowych –

walory środowiska lokalnego

1. Środowisko przyrodnicze

- Zespół parkowo-pałacowy – założony w XIX wieku na obszarze 3 ha

- Dwa jeziora rynnowe połączone ze sobą Kusowo i Dobrcz

- Wąwóz na którym występują skupiska grabów, klonów i kasztanowców

2. Turystyka

- ciekawe miejsca lub obiekty

  - Jezioro rynnowe Kusowo

3. Gospodarka , infrastruktura

- Ważne podmioty

- VITTRA Kusowo – produkcja pasz, koncentratów, środki ochrony roślin, środki czystości dla zwierząt, - produkcja na kraj i zagranicę.

- GOSPROL Kusowo – produkcja roślinna i zwierzęca

- działalność usługowa – transport, handel

- stan infrastruktury

  - stan wodociągów – cała wieś zwodociągowana

  - energia elektryczna,

  - stan kanalizacji – nowe osiedle skanalizowane z odpływem do miejscowej oczyszczalni ścieków w Kusowie, stare osiedle ścieki odprowadzane do szamb

  - drogi utwardzone są w stanie dobrym

4. Organizacje społeczne działające lokalnie

- liderzy lokalni

  - Koło Gospody Wiejskich w Kusowie

  - Ludowy Zespól Sportowy VIT-TRA Kusowo.

5. Kultura

- działania grup lokalnych

  - organizowanie imprez okolicznościowych np. Dzień Dziecka, Pożegnanie lata, oraz udział wsi w imprezach gminnych: dożynki, sołtysiada, wystawy targi

- Sport

młodzież gra w drużynie VIT-TRA Kusowo w grupie klasy B, organizują mecze piłkarskie np. O Puchar Wójta, Puchar Lata, o Puchary związane z ważnymi datami historycznymi.

b. Obszary badania stanu zasobów miejscowych –

potrzeby środowiska lokalnego

1. Środowisko przyrodnicze

  - uporządkowanie parku wiejskiego

  - zmierzenie objętości ciekawych drzewostanów

  - wykonanie albumu istniejącego drzewostanu

2. Turystyka

  - oznaczenie sołectwa Kusowo

  - uporządkowanie i wyrównanie drogi do jeziora rynnowego.

  - Wyposażenie terenu obejścia świetlicy i boiska w energie elektryczną

3. Gospodarka , infrastruktura

- stan infrastruktury

  - budowa chodnika Kusowo - Borówno

  - poprawa nawierzchni dróg

  - kanalizacja wsi (stare osiedle) podłączenie do miejscowej oczyszczalni ścieków

  - ustawienie lamp w okolicy starego osiedla

  - asfaltowanie dróg gminnych

5. Kultura

  - powstanie placu zabaw

  - rozbudowa świetlicy –

6. Sport

- budowa szatni z zapleczem

Analiza Swot

Podczas sporządzania Planu rozwoju miejscowości Kusowo gmina Dobrcz określone zostały czynniki decydujące o możliwości realizacji priorytetów tak zwane Mocne Strony oraz bariery w realizacji tych priorytetów tzw. Słabe Strony. W powyższych zestawieniach zostały wyszczególnione mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia.

Mocne strony

  - duże zaangażowanie mieszkańców w pracę i realizację wspólnych projektów na rzecz lokalnej społeczności

  - istniejący kompleks sportowy

  - organizowanie większych imprez kulturalno-sportowych

Słabe strony

  - brak środków finansowych na poprawę obecnego stanu

  - brak zaplecza socjalno-sportowego

Szanse:

- środki z Unii Europejskiej;

- programy pomocowe;

- stabilizacja ekonomiczna kraju;

- promocja gminy i miejscowości, jej pozytywny wizerunek;

Zagrożenia:

- brak stabilizacji gospodarczej państwa;

- niestabilny system podatkowy;

- niesprawne finanse publiczne;

- niewłaściwa polityka rolna;

- bezrobocie w regionie.

  - Opis planowanego przedsięwzięcia

Obecnie na terenie wyznaczonym pod plac zabaw wykonano następujące prace:

- wykarczowano krzewy i drzewa

- zniwelowano teren

- wykonano zabiegi agrotechniczne – przygotowano teren pod zasiewu trawy

Zadania do wykonania

- ogrodzenie terenu

- zasianie trawy

- posadzenie drzew i krzewów

- zakup  urządzeń na plac

- montaż urządzeń

- uroczyste otwarcie placu

V.2. Szacunkowy kosztorys planowanego przedsięwzięcia

- prace związane z przygotowaniem placu                      -    7.424,00 zł

- zakup urządzeń na plac                                                 - 16.230,00 zł

- koszty osobowe                                                              -  5.700,00 zł

- Razem                                                                           -  29.354,00 zł

prace związane z wyrównaniem terenu zostaną wykonane w ramach pracy własnej mieszkańców.

V.3. Harmonogram planowanego przedsięwzięcia

| zadanie | VI-VII | VIII | IX |
| --- | --- | --- | --- |
| Ogrodzenie |  |  |  |
| Zasianie trawy |  |  |  |
| Posadzenie drzew i krzewów |  |  |  |
| Wykonanie piaskownicy |  |  |  |
| Zakup urządzeń |  |  |  |
| Montaż urządzeń |  |  |  |
| Uroczyste otwarcie palcu zabaw ( festyn) |  |  |  |

1. Informacje ogólne o projekcie

1.1. Tytuł projektu

“KUSOLANDIA” - KRAINA DZIECIĘCYCH MARZEŃ Dzieciństwo to najpiękniejszy okres w życiu każdego człowieka. Ileż to razy już jako dorośli ludzie zajęci swoimi codziennymi sprawami, chętnie powracamy pamięcią do tych chwil, kiedy bawiliśmy się w piasku.

1.2. Wartość projektu

1.3. Wnioskowana kwota ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego

| 1.4 Planowany termin realizacji zadania |
| --- |
| Od dnia 3 lipca 2006 r. | Do dnia 30 września 2006 r. |

2. Identyfikacja Wnioskodawcy

| 2.1. Dane dotyczące Wnioskodawcy (gminy) |
| --- |
| Nazwa | Urząd Gminy w Dobrczu |
| NIP | 554-12-97-971 |
| REGON | 534256 |
| Adres | Powiat: bydgoski gmina: Dobrcz adres : ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz |
| Numer telefonu | (052) 364-80-10 | Numer faksu | (052) 364-80-32 |
| E-mail | dobrcz@dobrcz.pl |